АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2016 г                                  	№105                   ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Новороговского

сельского поселения             ____________                    Ю.Е.Самарцева

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 26.04.2016 года № 105

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

1. В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог.

Для финансирования программных мероприятий на 2015 год было выделено средств 608,5 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие транспортной системы» имеет 1 подпрограмму - подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения».

Основным мероприятием подпрограммы «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения» в 2015 являлось содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров, на финансирование которого было израсходовано 608,4 тыс.рублей.

3. На основании заключенного соглашения между администрацией сельского поселения и муниципальным районом были выделены субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в размере в размере 263,3 рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с долевым финансированием (6%).

4. Бюджетные ассигнования программы «Развитие транспортной системы» направлены на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Критерий «оценка эффективности реализации программы» равен:

13,9/16,6=83,7%    83,7/82,0=0,99*100=102,1  - уровень высокий.

- Критерий «оценка соответствия запланированному уровню затрат» программы равен:

608,4/608,5=1  - уровень высокий.

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | доля протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров | % |  | 82,0 | 83,7 |  |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения» |
| 1.1. | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров | км |  | 1 | 0,4 | Недостаток средств для проведения ремонта |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Новороговского сельского поселения» |
| 1.1 | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1 | 0,4 |  |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие транспортной системы» |
| 1 | соглашение | субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | Достигнуто |
| … |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 608,5 | 608,4 |
|  |  | областной бюджет | 263,3 | 263,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 345,2 | 345,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров» | всего | 608,5 | 608,4 |
|  |  | областной бюджет | 263,3 | 263,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 345,2 | 345,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего | 608,5 | 608,4 |
|  |  | областной бюджет | 263,3 | 263,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 345,2 | 345,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров 608,5 608,4 0 0 Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров 0 0 0 0 ВСЕГО: 608,5 608,4 Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Новороговского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) | Объем фактических расходов |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 94 | 6 | 263,3 | 94 | 16,9 | 6 |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 263,3 |  | 16,9 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |