АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта  2014 года                             № 53                       ст.Новороговская

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «О утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг

и на период до 2025 года» по результатам за 2013 год»

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 14.05.2012г. № 76 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 27.06.2012г. № 88 «О утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                           Т.П.Капустина

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 24 марта 2014 года № 53

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года» ЗА 2013 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года»  по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 2465,8 |  | 2021,0 | 444,8 |  | 849,0 |  | 404,2 | 444,8 |  | 34,4 |
| 1 | Проведение достоверности сметных расчётов. | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 100,0 |
| 2. | Предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе МУП «Водолей». - на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также на софинансирования исполнения денежных обязательств и обязательных платежей по восстановлению платежеспособности в том числе: | 255,8 |  |  | 255,8 |  | 255,8 |  |  | 255,8 |  | 100,0 |
|  | - оплата электрической энергии, | 79,7 |  |  | 79,7 |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  | 100,0 |
|  | - ремонт насоса | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 100,0 |
|  | - ограждение защитной зоны артскважины № 2 ст. Новороговской, | 70,9 |  |  | 70,9 |  | 70,9 |  |  | 70,9 |  | 100,0 |
|  | - ограждение защитной зоны артскважины № 3 ст. Новороговской, | 62,5 |  |  | 62,5 |  | 62,5 |  |  | 62,5 |  | 100,0 |
|  | - ограждение защитной зоны артскважины № 5 ст. Новороговской | 39,6 |  |  | 39,6 |  | 39,6 |  |  | 39,6 |  | 100,0 |
| 3. | Разработка схемы водоснабжения Новороговского сельского поселения. | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100,0 |
| 4. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей по объекту : «Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской обл. | 2150,0 |  | 2021,0 | 129,0 |  | 533,2 |  | 404,2 | 129,0 |  | 24,8 |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новороговского сельского поселения на 2013 – 2015 годы»

Мероприятия программы в 2013 году направлены на восстановление средств объектов водопроводно-канализационного хозяйства, антитеррористической защищенности, финансовому оздоровлению МУП «Водолей» , а именно:

- возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,

- софинансирование исполнения денежных обязательств и обязательных платежей по восстановлению платежеспособности

. Утвержденные бюджетные ассигнования составили 2465,8 тыс.рублей., в том числе:

за счет средств областного бюджета- 2021 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета- 444,8 тыс.руб.

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 34,4 %. Низкий процент исполнения в общем по программе в связи с неполным поступлением средств областного бюджета в бюджет Новороговского сельского поселения на изготовление ПСД на капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей по объекту : «Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская. Следует отметить, что в разрезе остальных мероприятий программы исполнение составило 100% по каждому показателю.

Фактическое освоение средств составило 849,0 тыс.руб.

В том числе:

за счет средств областного бюджета- 404,2 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета- 444,8 тыс.руб.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

| Источник финансирования | План на 2013 год, т.руб. | Кассовые расходы, т.руб. | Процент исполнения (гр.3/гр.2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 444,8 | 444,8 | 100,0 |
| Областной бюджет | 2021,0 | 404,2 | 100,0 |
| Всего: | 2465,8 | 849,0 | 100,0 |

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на восстановление средств объектов водопроводно-канализационного хозяйства, антитеррористической защищенности, финансовому оздоровлению МУП «Водолей». Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

-увеличение охвата населения централизованным водоснабжением;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической обстановки в Новороговском сельском поселении;

- снижение потерь воды.

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Бюджетная эффективность программы соответствует произведенным расходам и в общем равна 34,4 % из-за поступления не в полном объеме средств областного бюджета на изготовление ПСД на капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей.

По большинству целевых индикаторов значение показателя равно 100 процентам – реализация программы считается эффективной. Социально-экономический эффект от реализации программы достигнут.